# Отчёт о разработке (ДЗ 4): FreshKeep Web

## 1. ТЗ, стек и UI

- Основа: ТЗ и макет ДЗ 3 (концепция 2). Реализованы 3 основные функции: инвентарь (FR-2), рецепты (FR-4), покупки (FR-5).

- Стек: HTML/CSS/JavaScript (ES-модули), mobile-first CSS с переменными, тесты node:test. Вместо React + Tailwind (npm недоступен, см. README) выбран вариант без сборки. Это отклонение от привычного стека и осознанный компромисс.

- Правила агента: CLAUDE.md — адаптация rules.md из ДЗ 2 под JavaScript.

## 2. Процесс (кратко)

| Шаг | Что сделано | Результат |
| --- | --- | --- |
| Инициализация | Структура, package.json, статический server.js | npm start работает без зависимостей |
| Базовая структура | domain/ (чистая логика), ui/ (компоненты), api.js (мок), hash-роутинг | Логика отделена от DOM |
| Компоненты | Карточка, форма-диалог, рецепты, список покупок; состояния loading/error/empty/success | Моки: 8 продуктов, 2 позиции покупок |
| Тесты | 14 тестов: свежесть, валидация формы, фильтры, дубли в покупках, рецепты, ошибка API, HTML-компоненты и XSS | 14/14 проходят |
| Отладка по скриншотам | Скриншоты Playwright на 4 ширинах, анализ изображений | найдено 2 бага (ниже) |
| Адаптивность | Брейкпоинты 600 и 900 px, навигация снизу → сверху, сетка 2 → 3 → 4 колонки | Нет горизонтального переполнения на 320/390/768/1280 |
| Доработка по обратной связи | Частичное списание: окно «Съедено…», единицы г/мл, проверка «больше, чем есть», отмена | 3 новых теста, 14/14; проверено в браузере (яйца 10→8, рис 1 кг−200 г=0,8 кг) |
| Рефакторинг | Чистые функции вместо логики в разметке, поиск перерисовывает только список, общие хелперы дат | См. п. 5 |

## 3. Примеры промптов (суть; шаблоны из ДЗ 2)

- Генерация (шаблон 1, RTCF): «Role: Senior Frontend-разработчик. Task: реализуй экран инвентаря по концепции 2. Context: US-02, US-05, US-13, FR-2.1–2.7, моки, правила из CLAUDE.md. Format: план, код с путями, тесты, запуск.»

- Тесты (шаблон 3): «Напиши тесты для domain/ и ui/components.js по критериям Given-When-Then; обязательно позитивные сценарии, ошибки и XSS.»

- Отладка (мультимодальная): «Вот скриншот мобильной версии (390 px). Найди визуальные дефекты, назови причину в CSS и предложи минимальное исправление.»

## 4. Найденные проблемы и решения

| Проблема | Как найдена | Причина | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Плавающая кнопка «+» перекрывала кнопку «Съедено» у карточки | Скриншот 390 px | position: fixed над прокручиваемой сеткой | Кнопка заменена на обычную «+ Добавить продукт» в панели инструментов; удалены стили .fab |
| Подпись «просрочено 1 дн.» переносилась на вторую строку | Тот же скриншот | Узкая карточка, крупный значок, нет nowrap | white-space: nowrap, значок меньше; проверено программно: 0 переносов на 320–1280 px |
| Две кнопки в карточке «ломались» неравномерно | Скриншот | Кнопки разной ширины в узком контейнере | На мобильном обе на всю ширину, с 600 px — в строку |

Ошибок в консоли браузера нет (проверено на всех ширинах). Негативные сценарии проверены в браузере: пустая форма даёт «Укажите название», дубль в покупках даёт «Уже в списке», /?fail=1 показывает ошибку с кнопкой «Повторить».

## 5. Рефакторинг и оптимизация

- Бизнес-логика вынесена в чистые функции (проверяются без браузера), время передаётся параметром.

- Весь пользовательский ввод экранируется (esc), на это есть тест.

- Поиск перерисовывает только список (сохраняется фокус и не пересобирается страница).

- Нет зависимостей и сборки: нулевой размер node_modules, мгновенный старт.

## 6. Эффективные техники

Самыми полезными оказались: (1) разделение «логика / HTML / состояние», что позволило тестировать без DOM; (2) просмотр скриншотов на разных ширинах, нашедший баги, которые не видны в тестах; (3) явные критерии из user_stories.md как основа тестов.

## 7. Выводы и ограничения

- Все требования ДЗ выполнены, кроме стека: использованы чистые ES-модули вместо React/Tailwind.

- Не сделано мной: публикация в GitHub и деплой (нет доступа к вашему аккаунту), тест на реальном телефоне (использована эмуляция Chromium).

- Данные мок и локальные; серверной части нет. Документ описывает работу одного агента, статистики по нескольким запускам нет.